## Slide 1
本教學投影片係屬教科書著作之延伸，亦受著作權法之保護。
請依出版社授權使用規範利用本教學資源，非經授權許可不得以影印、拷貝、列印等方法進行重製，亦不得改作、公開展示著作內容，亦請勿對第三人公開傳輸、散布。

## Slide 2: CHAPTER 14
管理專案

## Slide 3: 學習目標
在閱讀完本章後，你將能夠回答下列的問題：
  專案管理的目的為何？為什麼它在開發資訊系統的過程中如此重要？
  有哪些方法可以用來選擇與評估資訊系統專案，以及校正它們來與企業目標一致？
  公司如何評估資訊系統專案的企業價值？
  資訊系統專案的主要風險因素為何？以及該如何管理？

## Slide 4: 哈拉斯切羅基賭場運用優異的專案管理來獲取勝利 (一)
位於美國北卡羅萊納州切羅基(Cherokee, North Carolina) 的哈拉斯切羅基賭場是少數在2008 年經濟風暴下仍能安然度過表現良好的賭場之一
透過優異的專案管理，團隊一開始就正確地定義專案範圍、組織專案團隊領導者，並與關鍵使用者們密切合作以清楚地了解企業需求
雖然Pages 的效益清 楚易見，但新系統必 定伴隨著變革，而員 工也經常抗拒新系統 所帶來的改變

## Slide 5: 哈拉斯切羅基賭場運用優異的專案管理來獲取勝利 (二)
管理
組織
科技
企業挑戰
資訊系統
企業
解決方案
人工 HR流程
員工是經營模式的關鍵
減少錯誤
減少時間
降低成本
HR資訊與更新自動化
定義專案範圍
指定團隊成員
定義專案需求
推動變革管理
升級甲骨文 J.D. Edwards ERP
部署 J.D. Edwards EnterpriseOne Pages

## Slide 6: 專案管理目標 (一)
專案(project) 是為了達成特定企業目標所規劃的一系列相關活動
專案管理(project management) 意指在特定的預算和時間限制內，透過知識、技巧、工具與科技來達成特定目標
範疇(scope) 定義了專案所包含的工作

## Slide 7: 專案管理目標 (二)
時間(time) 是完成專案所需要的時間
成本(cost) 是以完成專案需要的時間，乘上完成專案所需的人力成本來估算
品質(quality) 是專案成果滿足管理階層所欲完成目標之程度
威脅專案成功的潛在問題稱為風險(risk)

## Slide 8: 系統專案的管理控制

## Slide 9: 連結系統專案和企業規劃
為了確保資訊系統專案能帶來最大的企業價值，組織必須發展一個能支援公司整體企業規劃，以及可以將系統的策略性目標與高階規劃整合的資訊系統規劃(information systems plan)

## Slide 10: 系統的投資組合

## Slide 11: 資訊系統的成本與效益
有形效益(tangible benefits) 可以被量化並以貨幣價值來估算
無形效益(intangible benefits)，像是更有效率的客戶服務或強化決策制定，沒有辦法被立即量化

## Slide 12: 資訊系統的資本預算
資本預算(capital budgeting) 模型是一種衡量長期資本投資專案能創造多少價值的技術
用來評估IT 專案的資本預算模型主要有：還本期限法(the payback method)、會計投資報酬率(the accounting rate of return on investment, ROI)、淨現值(net present value) 與內部報酬率(the internal rate of return, IRR)

## Slide 13: 專案風險的構面
系統因為大小、範疇、複雜度以及組織和技術的元件而有所不同
專案大小、專案結構，以及資訊系統人員和專案團隊的技術專精度，都會影響專案風險的程度

## Slide 14: 變革管理與導入的概念 (一)
成功的系統建置需要謹慎的變革管理(change management)
導入(implementation) 意指創新(例如新系統) 在採用、管理與例行化時所伴隨的全部組織活動。在導入的過程中，系統分析師扮演變革代理人(change agent) 的角色

## Slide 15: 變革管理與導入的概念 (二)
使用者及管理者的高度支持和參與，對系統導入將會有莫大的幫助
如果有來自不同位階管理者的支持和承諾，使用者與技術人員將會對資訊系統專案抱持更正面的想法
考量創新與導入將帶來衝擊的情況下，企業應用與企業流程再造(BPR) 的專案失敗率非常高

## Slide 16: 控制風險因素 (一)
找出專案所面對的風險本質與程度，是管理專案風險的第一步
在處理兼具挑戰性與複雜科技專案時，使用者可以透過內部整合工具(internal integration tools) 將利益最大化
對大型專案來說，適當地使用正式規劃工具(formal planning tools) 與正式控制工具(formal control tools) 來記錄與監控專案計畫，將能帶來可觀的效益

## Slide 17: 控制風險因素 (二)
甘特圖(Gantt chart) 列出專案活動及其起訖時間，以視覺化的方式呈現不同任務在專案中的時間、期間以及人力資源需求
PERT 圖(PERT charts) 是計畫評核技術(Program Evaluation and Review Technique, PERT) 的簡寫，以圖形化的方式，描述專案工作及其彼此的互動關係。PERT 圖列出組成專案的所有活動，以及在特定活動開始前所必須完成的活動

## Slide 18: 提高使用者參與及克服使用者抗拒
較不結構化且有較多未定義需求的專案，必須讓使用者全程參與。使用者必須支持眾多可行方案中的其中一個方案，並對單一設計維持其承諾
外部整合工具(external integrationtools) 包括連結導入團隊的工作以及組織所有階層使用者的方法
反對導入(counterimplementation) 是一種蓄意的策略，用來阻撓組織的資訊系統或創新的導入

## Slide 19: 發展全球化企業有哪些可行的策略？
境內出口商(domestic exporter) 策略，將公司的活動大幅度地集中在發源母國
多國(multinational) 策略強調母國集中管控財務會計，但將生產、銷售與行銷等營運分權給國外單位負責
特許經營(franchisers) 是個有趣的新舊組合。一方面，產品在母國被創造、設計、融資並進行最初的生產，然而因為產品特性的緣故，必須大幅依賴國外人員進行進一步的生產、行銷與人力資源管理
在跨國(transnational) 策略中，幾乎所有的加值活動都以全球化的觀點來管理，不考慮疆界的問題，試著將供應與需求最佳化，並善用地區優勢

## Slide 20: 全球企業策略與結構

## Slide 21: 配合策略的全球系統
這裡所稱的系統(systems) ，我們指的是建立與運作資訊系統時所有的活動
集中式的系統(centralized systems) 為不論是開發還是營運都在母公司進行的系統
複製式的系統(duplicated systems) 則是在母公司開發，但在境外各單位自主營運
分權式的系統(decentralized systems) 為境外單位自行設計所要的解決方案與系統
網路式的系統(networked systems) 則是採整合的方式來開發與營運系統，橫跨所有的單位進行協同運作

## Slide 22: 全球策略與系統配置

## Slide 23: 企業重建
為了發展全球化的公司與資訊系統支援架構，公司需要依循下列的準則：
  以獲取競爭優勢為目的來組織加值活動
  在公司活動的每個層級(地區、國家與國際)，開發與營運系統
  在全球總部建立單一辦公室，負責開發國際系統，並由全球資訊長負責領導

## Slide 24: 互動個案：組織的觀點
俄羅斯風格的電子商務
個案研究問題
  請描述電子商務在俄羅斯成長的科技和組織障礙。
  這些科技和組織因素，如何阻礙公司在俄羅斯經營生意或建立俄羅斯電子商務網站？
  像是amazon.com 和eBay 等非俄羅斯的公司，有機會在俄羅斯蓬勃發展嗎？請解釋之。

## Slide 25: 互動個案：管理的觀點
南韓寸步難行的網路
個案研究問題
  為什麼網路會在南韓受到限制？
  南韓的網路限制對在南韓做生意的國際公司有什麼影響？
  在南韓市場發展電子商務時，有哪些管理、組織，以及科技的因素需要納入考量？

## Slide 26: 個案研究：聯合利華邁向全球統一系統
個案研究問題
  聯合利華經歷了哪些全球系統的典型管理問題？有什麼管理、組織以及科技因素需要對這些問題負責？
  聯合利華的新系統和SAP HANA 的使用如何支援自身的競爭策略？公司所選擇的解決方案效率如何？
  聯合利華的新系統如何改善經營和管理決策？
  全球企業環境會對像是聯合利華的企業造成什麼影響？而這又會如何影響到企業對於系統的選擇？

## Slide 27
THANKS FOR WATCHING